**Projektna naloga**

**za**

**Pripravo IDZ medgeneracijskega športnega igrišča na Marija Gradcu z izvedbo**

1. **Splošno**

Občina gradi in obnavlja sitem otroških in športnih igrišč. Zaradi nujnosti generacij po gibanju in športnih vrednot vsako leto občina zgradi in opremi določeno število takih igrišč, zakar zagotovi finančna sredstva in jih preda v upravljanje.

1. **Obstoječe stanje :**

Na lokaciji, kjer se predvideva ureditev **medgeneracijskega športnega igrišča na Marija Gradcu**

je bilo v preteklosti že zgrajeno športno igrišče. Zaradi modernizacije žel. proge je prišlo do spremembe gabaritov športnega igrišče in prostora za predvideno ureditev površin za šport in otroško igrišče.

1. **Izhodišča za pripravo ponudbe:**

V ponudbeno ceno je potrebno vključiti vse stroške za pripravo Idejne zasnove medgeneracijskega športnega igrišča (podloge za igrišče so v ACADU geodetski načrt). Potrebno je nato zamišljeno postavitev tudi oceniti, pripraviti popise in predračun ter udejaniti vse v prostoru s postavitvijo.

Predmet vseh ureditev je zemljišče v lasti Občine Laško parc. št. 342/28 k.o. Lahomšek. Parcelna številka 342/28 je nova parcela, ki je proti žel. progi cca 2m zožena napram stari parceli 342/15, kakor je v ACAD prilogi.

Betonske tribune je potrebno odstraniti in najti prostor za otroška igrala (4 kom), 3 fitnes orodja. Otroški prostor je potrebno ločiti od ostalega programa z varnostno ograjo. V prostoru za otroška igrala je predvideti ustrezno podlago, ki ne bo ogrožala zdravje in varnost otrok.

Poleg tega je potrebno v površino, ki je na voljo umestiti in postaviti 1 kom koš, da se lahko igra tri na tri. Poleg omenjenega je potrebno umestiti še 1 kom gola za mali nogomet. Celotno igrišče se preplasti s finim asfaltom 3 cm AC 8 surf B50/70 A3 (obstoječ asfalt se opravi obrizg). Predvideti je potrebno tudi osvetlitev z dvema svetlobnima telesoma, ki se priključita na el. omrežje tenis igrišč ali iz obstoječe el. omarice fekalnega črpališča v neposredni bližini.

Balinišče se ohrani.

V projektu je v IDZ - ju predvideti tudi barvno obdelavo posameznih zaključenih sklopov.

Ponudnik poda izjavo, da je seznanjen z vsemi okoliščinam na terenu.

**Ob podaji ponudbe mora izdelovalec predložiti podrobni terminski plan priprave IDZ-ja, izgradnje športnega igrišča v skladu s priloženimi izhodišči in dokumentacijo.**

1. **Reference:**

Ponudniki, ki se lahko prijavijo na razpis morajo izpolnjevati pogoj, da so v zadnjih 10 letih izvedli načrtovanje in izvedbo 2 športnih igrišč primerljive velikosti.

1. **Rok obnove:**

Rok za izgradnjo športnega igrišča je 4 mesece od podpisa pogodbe, skrajni rok 30.4.2021 in predana dokumentacija.

Merila za izbor najugodnejše ponudbe:

|  |  |
| --- | --- |
| Merilo | Število Točk |
| a ) ponudbena cena | 80 |
| b ) izdelava IDZ-ja | 20 |

1. ponudbena cena

cn - najnižja ponudbena cena z DDV izmed veljavnih ponudb

cp – ponudbena cena ponudnika z DDV

Ca - doseženo število točk ponudnika (zaokroženo na dve decimalni mesti)

Ca= (cn/cp)\*80

1. izdelava IDZ-ja

Predložitev 2 referenc po zahtevi razpisa 2 točki

predložitev 3 reference nad zahtevanim številom 5 točk

predložitev 4 referenc nad zahtevanim številom 10 točk

predložitev 5 referenc nad zahtevanim številom 15 točk

predložitev 6 in več referenc nad zahtevanim številom 20 točk

Najugodnejši= Ca+b

Najugodnejši ponudnik je tisti, ki zbere največje število točk po obeh merilih.

Kontaktne osebe: Luka Picej; [luka.picej@lasko.si](mailto:luka.picej@lasko.si);

Priloga:

* obrazci

Oktober 2020

Projektna nalogaigrišče