**PROJEKTNA NALOGA**

**za**

|  |
| --- |
| **" Pripravo IDP poteka infrastrukture ob državni cesti G1-5 na Sevcah"** |

1. **Splošno**

Občina gradi in obnavlja sistem javne infrastrukture. Ko se območje obdelave pripravlja na nivoju projektne dokumentacije se zajame celotna infrastruktura ceste, vodovodi, kanalizacija, optika, pločniki, javna razsvetljava….

1. **Obstoječe stanje :**

Na območju Sevc pod stanovanjskimi objekti Sevce 3a, 3b, 3c je večje travniško območje, kakor tudi na vzhodni strani bolj proti Udmatu. Vzhodno od objekta Sevce 3c imajo lastniki zemljišč svoje travniške površine do katerih so sedaj dostopali po JP 702 851. S spremembo lastništva objektov dostop za lastnike kmetij, da bi vršili kmetijsko dejavnost več ni možno. Zato je potrebno poiskati ustrezno traso, najverjetneje ob državni cesti G1-5 za dostop do kmetijskih zemljišč.

Istočasno občina vrši obnovo vodovoda Rimske – Laško, zato bi bilo smiselno, da se potek tras poenoti.

Za vse te ureditve, sta na občini potekala usklajevalna sestanka med lastniki zemljišč. lastniki objektov in občino.

1. **Izhodišča za pripravo ponudbe:**

V ponudbeno ceno je potrebno vključiti vse stroške za pripravo IDP poteka infrastrukture ob državni cesti G1-5 na Sevcah. Ob G1-5 se predvideva postavitev dveh avtobusnih postajališč. Vse te ureditve morajo upoštevati končne rešitve podjetja, ki je projektiralo ti dve postajališči City Studio d.o.o.. Občina izvaja projektiranje dostopne ceste avtobusna postajališča – središče naselja Sevce (IBT d.o.o.).

Prilagamo skico poteka infrastrukture (dostopne poti, vodovoda, pločnika, priključevanje dostopne poti na G1-5), po kateri je potrebno v fazi IDP obdelati dve variantni rešitvi od točke C – do točke D v dolžini 400m. Potrebno je geodetsko posneti traso poteka infrastrukture v predvidenem pasu.

Na rešitve je potrebno pridobiti pozitivno soglasje DRSI-ja, JP Komunale, pridobiti lokacijsko informacijo, mnenje o usklajenosti s prostorskim aktom.

Potreben bo tudi sestanek z lastniki zemljišč, da se jim rešitve predstavijo ter po potrebi še uskladijo.

1. **Reference:**

Ponudniki, ki se lahko prijavijo na razpis morajo izpolnjevati pogoj, da so v zadnjih desetih (10) letih izvedli načrtovanje oz. pripravo najmanj dveh (2) podobnih nalog IDP-jev na področju infrastrukture.

1. **Rok:**

Rok za oddajo IDP v dveh variantah je do 30.9.2021.

Izbran bo ponudnik, ki bo nudil najnižjo ceno.

Kontaktna oseba: Luka Picej; [luka.picej@lasko.si](mailto:luka.picej@lasko.si);

Priloga:

* obrazci,
* grafika

junij 2021

Projektna naloga sevce