| POGODBA št. 37150-0004/2013 |  |
| --- | --- |
| POGODBA izvajalca št……………….. |  |

OBČINA LAŠKO: št. zadeve 37150-0004/2013

sklenjena med

| NAROČNIKOM: | OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško, ki jo zastopa župan Franc Zdolšek |  |
| --- | --- | --- |
|  | Matična številka: | 5874505 |
|  | Identifikacijska št. za DDV: | SI11734612 |
| in |  |  |
| IZVAJALCEM: | _______________________________________________________________ |  |
|  | Matična številka: |  |
|  | Davčna številka: |  |
|  | Identifikacijska št. za DDV: |  |
|  | Številka TRR izvajalca : |  |

- PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:

Sanacija plazu pri objektu Verbovšek, Ojstro 33, Laško (I. FAZA)

Izvajalec je bil izbran na podlagi ponudbe z dne _______________. Ponudba izvajalca je sestavni del te pogodbe.

- VREDNOST POGODBENIH DEL

- člen

Vrednost del iz 1. člena te pogodbe je dogovorjena po načelu “ključ v roke” s fiksnimi cenami. Vrednost je določena na osnovi ponudbe izvajalca št.___________________z dne  v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, ki znaša:

| brez DDV: |  |  | EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| - popust (…..%): |  |  | EUR |
| skupaj brez DDV: |  |  | EUR |
| 22% DDV: |  |  | EUR |
| SKUPAJ z DDV: |  |  | EUR |

Naročnik in izvajalec sklepata pogodbo na osnovi gornje ponudbe v vrednosti:

| skupaj z vsemi stroški, popusti, rabati in brez DDV: |  | EUR |
| --- | --- | --- |

| 22% DDV: |  | EUR |
| --- | --- | --- |

| skupaj z vsemi stroški, popusti, rabati in z DDV: |  | EUR |
| --- | --- | --- |

(z besedo: ______________________________________________/100 EUR)

Sredstva za izvedbo naročila so zajeta v Proračunu občine Laško za leto 2013 na proračunski postavki 08220-Stalna proračunska rezerva.

- člen

Pogodbena cena zajema vrednost vseh s projektno dokumentacijo predvidenih del, kot tudi vsa nepredvidena in presežna dela, ki jih je potrebno opraviti za funkcionalno usposobitev objekta v skladu s predmetom in namenom te pogodbe.

Pogodbena cena prav tako zajema izvedbo vseh instalacijskih priključkov in ceno eventuelnih potrebnih soglasij.

Pogodbena cena se ne spremeni zaradi manjkajočih del, torej za razliko med dejansko izvedenimi deli ter predvidenimi deli po projektni dokumentaciji.

- ROK DOKONČANJA DEL

- člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj, ko ga bo naročnik uvedel v delo. Ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v roku osmih (8) dni po sklenitve pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti  garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z 2. alinejo 10. člena te pogodbe.

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli začel, ko ga bo naročnik uvedel v delo in da bo pogodbena dela dokončal v skladu s terminskim planom, najkasneje v roku 14 dni od uvedbe v delo.

Izvajalec je dolžan v roku 8 dni od podpisa pogodbe izdelati načrt organizacije gradbišča v soglasju z naročnikom in sosedi, kakor tudi natančen terminski plan dinamike napredovanja del vključno s planom delovne sile in planom črpanja finančnih sredstev, ki so sestavni del pogodbe.

Rok dokončanja del pomeni uspešno izveden interni tehnični pregled, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri internem tehničnem pregledu in kvalitetnem pregledu, izročena  vsa potrebna dokumentacije vključno s posnetkom izvedenih del z načrtom (inženirska skica po izvedbi z dejanskimi izmerami in priložene fotografije pred izvedbo in fotografije po izvedbi del).

- člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz 5. člena, te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka.

Rok dokončanja del se lahko podaljša v primerih, naštetih v 42. členu Posebnih gradbenih uzanc. Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi. V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik mora pred pričetkom izvajanja del izročiti izvajalcu naslednje:

- potrjeno dokumentacijo

- in vsa upravna dovoljenja.

- člen

Naročnik se obvezuje:

- izvajalca uvesti v delo takoj po veljavnosti pogodbe; kot dan uvedbe v delo se šteje dan, ko naročnik izpolni svoje obveznosti iz 7. člena te pogodbe;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo investicije potrebne;

- pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti;

- izvesti plačilne obveznosti iz pogodbe.

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

- Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

- člen

- V zvezi z začetkom in končanjem izvajanja s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:

- pričeti z izvajanjem pogodbenih del z dnem, ko ga naročnik uvede v delo;

- najkasneje v roku, določenem v 4. členu te pogodbe, naročniku izroči bianco menico v višini 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti, ki se unovči v primeru, da dela niso izvedena v skladu s to pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku. Garancija mora veljati še najmanj 90 dni po roku za izvedbo naročila (uspešna primopredaja del);

- takoj po končanih delih pisno obvestiti naročnika, da so gradbena dela končana in je objekt pripravljen za pregled oz. prevzem;

- takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da so pomanjkljivosti odpravljene;

- ob dokončanju del, to je ob uspešni primopredaji, predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10% pogodbene vrednosti. Rok trajanja garancije je za en dan daljši kot je garancijski rok, ki je določen v tej pogodbi.

- člen

- V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:

- v kolikor je potrebno, v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, 15 dni pred pričetkom izvajanja del pripravil prijavo gradbišča v elektronski obliki, jo  posredoval naročniku, ki formalno vloži prijavo, in kopijo prijave na gradbišču namestil na vidno mesto;

- pred pričetkom del izdelal ustrezen načrt organizacije gradbišča, v skladu s pogoji upravnega dovoljenja;

- pred pričetkom del na deloviščih, kjer hkrati opravlja dela dvoje ali več izvajalcev,  s pisnim sporazumom določil skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter delavca, odgovornega za izvajanje teh ukrepov skladno z veljavno zakonodajo;

- prevzete pogodbene obveznosti izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi, pravilniki in navodili;

- varovati poslovno tajnost naročnika;

- izdelal in naročniku pred pričetkom del predložil (s strani inženirja potrjen) tehnološko-ekonomski elaborat za izvajanje del po tej pogodbi, predložil seznam podizvajalcev in plan tekoče kontrole kakovosti;

- izvedel zakoličbo objekta;

- poskrbeti za dosledno izvajanje varnostnega načrta;

- označil gradbišče s tablo, v skladu z veljavnimi predpisi in zakonodajo;

- vsa dela izvajal v skladu s potrjeno dokumentacijo, v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, gradbenimi normativi, pravili stroke in z dobrimi običaji solidnega izvajalca ter v skladu s pogodbo;

- vgrajeval materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete v skladu z veljavnimi predpisi in standardi;

- za vgrajene materiale pridobil in predal naročniku dokumentacijo o predpisani kvaliteti;

- od dneva uvedbe v delo vodil vso z zakonom predpisano dokumentacijo - knjigo obračunskih izmer (gradbeno knjigo) in gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju del;

- seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji;

- naročniku skladno z roki iz 5. člena te pogodbe predal posnetek izvedenih del z načrtom, dokazilo o zanesljivosti objekta, ateste in tehnične specifikacije vgrajenih materialov;

- če je predmet pogodbe objekt z vplivi na okolje mora biti projektu za obratovanje in vzdrževanje objekta priložen tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar so takšne meritve predpisane;

- po končanih gradbenih delih z gradbišča odstranil ves odpadni material, ki je ostal po izvajanju gradbenih del in počistil gradbišče;

- po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajeni objekt, predal naročniku;

- izvajalec se pred pričetkom del obveže pripraviti z naročnikom nulto stanje zemljišč, dovoznih poti in druge infrastrukture, ki jo bo uporabil in nato po končanih delih na svoje stroške povrnil v prvotno stanje (škoda na objektih, infrastruktura, …);

- po končanju del pridobiti od vseh lastnikov zemljišč, v katera je bilo v času gradnje poseženo, soglasja oz. izjave, da je zemljišče povrnjeno v prvotno stanje.

- člen

- Izvajalec s sklenitvijo pogodbe potrjuje:

- da je ne glede na besedilo popisa in ponudbenega predračuna v ceno pogodbenih del, izraženo v skupnem znesku, vnesel vsa potrebna dela za izvršitev pogodbenih obveznosti;

- da je upošteval vse značilnosti gradbišča, dostopa, dovoza, skladiščenja, delovnih in pomožnih prostorov;

- da bo med izvajanjem pogodbenih del sam poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu;

- da bo omogočil naročnikoma opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnal po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;

- da se strinja z uporabo Posebnih gradbenih uzanc, v kolikor ni s to pogodbo določeno drugače.

- člen

Izvajalec bo pogodbena dela in material v času od pričetka gradnje do uspešne predaje zavaroval za osnovni riziko zavarovanja gradbene dejavnosti in odgovornosti proti tretjim osebam pri svoji zavarovalnici.

Od začetka izvajanja del do dneva izročitve objekta mora izvajalec primerno zavarovati in varovati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem in uničenjem.

- OSTALA DOLOČILA

- člen

V primeru, da izvajalec:

- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe.

V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči ves njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, za plačilo pogodbene kazni pa unovčiti menice.

- člen

Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa poznejša dela, ki mu jih bo pisno naročil naročnik. V primeru posebnega pisnega naročila naročnika, se poznejša in opuščena dela obračunajo po enotnih cenah iz usklajenega ponudbenega predračuna vključno s popustom, za postavke, ki niso zajete v ponudbenem predračunu pa po cenah izračunanih iz priloženih kalkulacijskih osnov. Te cene morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naročnika na podlagi pregleda nadzornega organa.

Za ta dela se sklene ustrezen aneks, v katerem se tudi določi eventualno podaljšanje ali skrajšanje pogodbenega roka.

Kljub morebitnim spremembam še naprej ostane v veljavi načelo "ključ v roke".

- NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

- člen

Izvajalec bo izvršena pogodbena dela obračunaval z ločenimi začasnimi mesečnimi situacijami oz. računi za naročnika (Občina Laško) v višini, izraženi v EUR, v skladu z dejanskim napredovanjem del, ter s končno situacijo oz. računom. 80% vrednosti pogodbenih del se bo obračunavalo po začasnih mesečnih situacijah oz. računu, preostalih 20% vrednosti pogodbenih del pa se bo obračunalo s končno situacijo oz. računom po uspešno opravljenem prevzemu.

- Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik je dolžan račun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se šteje, da je situacija v celoti potrjena. Če naročnik v roku 15 dni računa oz. situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oz. situacija potrjena. Rok plačila 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oz. situacije, ki je podlaga za izplačilo. V kolikor naročnik ne izvede plačil v zgoraj navedenih rokih, izvajalcu pripadajo zakonite zamudne obresti.

Naročnik bo izvršena dela izplačeval na transakcijski račun izvajalca št.___________________________________________________

- POGODBENA KAZEN

- člen

- Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok, mu bo naročnik pri izplačilu končne situacije obračunal pogodbeno kazen v višini 2‰ (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% (deset odstotkov) od vrednosti dejansko izvršenih pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije.

- Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- GARANCIJSKI ROK

- člen

Izvajalec daje za kakovost izvedenih del tri (3) leta. Garancijski rok teče od uspešno opravljenega internega tehničnega pregleda objekta oz. prevzema del.

- Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.

- člen

- Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o internem pregledu, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

- Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi, odpraviti v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec ob tehničnem pregledu oz. prevzemu del izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki se bo glasila na 10 % (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije. Rok trajanja garancije mora biti za en (1) dan daljši, kot je garancijski rok. Brez predložene garancije interni tehnični pregled oz. prevzem del ni opravljen.

- V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

Izvajalec mora na pisno zahtevo naročnika in po navodilih odgovornega nadzornika raziskati vzroke vseh pomanjkljivosti in napak. Stroški raziskav pomanjkljivosti oziroma napak bremenijo naročnika, razen v primeru, če je očitno, da je za ugotovljene pomanjkljivosti in napake odgovoren izvajalec sam.

V primeru, da je ugotovljeno, da je za pomanjkljivosti in za napake odgovoren izvajalec na podlagi določil te pogodbe, izvajalca bremenijo vsi stroški raziskave vzrokov kot tudi stroški odprave vseh ugotovljenih pomanjkljivosti in napak.

- POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI IN STROKOVNI NADZOR

- člen

- Pooblaščeni predstavnik naročnika - skrbnik projekta - je ga. Ljubica Vižintin, višja svetovalka. Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku.

Nadzornik del po tej pogodbi je v skladu z določili Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, UL. RS.št. 110/2002 in ZGO-1B, UL. RS. št. 126/07) podjetje______________________ ki za odgovornega nadzornika del imenuje___________________________

Odgovorni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je __________________________________

- REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Celju.

- PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da so sestavni del pogodbe:

- ponudba z dne _______________

- ponudbeni predračun izvajalca za dela po načelu "ključ v roke",

- Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

- člen

Vse spremembe terminskega plana izvajanja del, plana delovne sile in plana črpanja finančnih sredstev morajo biti potrjene s strani obeh pogodbenih strank.

Spremembe terminskega plana, ki bi pomenile odstopanje od pogodbenih rokov iz 5. člena te pogodbe, se uredijo z aneksom k tej pogodbi.

Spremembe plana črpanja finančnih sredstev v smislu odstopanj od določil 16. člena te pogodbe se uredijo z aneksom k tej pogodbi.

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z dnem, ko izvajalec predloži naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zahtevano v 4. členu te pogodbe.

- člen

Ta pogodba je napisana v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec vsak po tri (3) izvode.

| ……………….., dne …………………… | Laško, dne 6.2.2012 |
| --- | --- |
| Izvajalec: | Naročnik: |
|  | OBČINA LAŠKO |
|  | Franc Zdolšek |
| direktor | župan |